А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06.2025г. №440

Об утверждении Порядка взаимодействия

при разработке и рассмотрении

предложений о реализации проекта

муниципально-частного партнерства

в Ольховском муниципальном районе

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ   
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» и Уставом Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области, Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия при разработке и рассмотрении предложений о реализации проекта муниципально-частного партнерства в Ольховском муниципальном районе Волгоградской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ольховского муниципального района - начальника отдела экономики и управления имуществом А.С.Коржова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Ольховского

муниципального района А.В. Солонин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Ольховского

муниципального района

Волгоградской области

от "04" июня 2025 г. №440

**Порядок**

**взаимодействия при разработке и рассмотрении предложений**

**о реализации проекта муниципально-частного партнерства**

**в Ольховском муниципальном районе Волгоградской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру взаимодействия при разработке и рассмотрении предложений о реализации проекта муниципально-частного партнерства в Ольховском муниципальном районе Волгоградской области (далее – предложение о реализации проекта, проект).

1.2. Публичным партнером от имени Ольховского муниципального района Волгоградской области выступает глава Ольховского муниципального района Волгоградской области.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в каком они определены в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

**2. Порядок взаимодействия при разработке предложения о реализации проекта, инициатором которого является публичный партнер**

2.1. Публичный партнер обеспечивает разработку предложения о реализации проекта в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

2.2. Глава Ольховского муниципального района Волгоградской области определяет структурное подразделение Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области, на которое возлагается разработка предложения о реализации проекта (далее – ответственный орган) и определение сроков его разработки.

2.3. Ответственный орган направляет разработанное предложение о реализации проекта в целях получения мотивированного заключения:

- в Отдел финансового обеспечения Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области – о возможности (невозможности) финансового участия Ольховского муниципального района Волгоградской области в проекте;

- в Отдел экономики и управления имуществом Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области – о возможности (невозможности) имущественного участия Ольховского муниципального района Волгоградской области в проекте;

- в структурные подразделения Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области, к ведению которых относятся вопросы, связанные с реализацией проекта, – о целесообразности либо нецелесообразности реализации проекта (с приложением при наличии предложений и (или) замечаний к проекту).

2.4. Указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка заключения направляются в ответственный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления разработанного предложения о реализации проекта.

2.5. В случае поступления в ответственный орган отрицательных заключений, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, ответственный орган доводит до сведения главы Ольховского муниципального района Волгоградской области данную информацию.

Глава Ольховского муниципального района Волгоградской области принимает решение о доработке проекта либо о прекращении работы над проектом.

Доработанный проект подлежит повторному согласованию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.6. Ответственный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения положительных заключений, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, подготавливает сводное заключение и направляет его в Инвестиционный совет при главе Ольховского муниципального района Волгоградской области (далее – Инвестиционный совет).

К сводному заключению прилагаются предложение о реализации проекта, копии заключений, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.7. Инвестиционный совет рассматривает сводное заключение и прилагаемые к нему документы в течение семи рабочих дней со дня их получения и направляет в ответственный орган одну из следующих рекомендаций:

- о направлении проекта на рассмотрение в комитет экономической политики и развития Волгоградской области в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

- о доработке проекта;

- о невозможности реализации проекта.

2.8. Исходя из рекомендаций Инвестиционного совета глава Ольховского муниципального района Волгоградской области в течение семи рабочих дней со дня их получения ответственным органом принимает одно из следующих решений:

- о направлении проекта на рассмотрение в комитет экономической политики и развития Волгоградской области в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

- о доработке проекта;

- о прекращении работы над проектом.

**3. Порядок взаимодействия при рассмотрении публичным партнером предложения о реализации проекта, инициатором которого является частный партнер**

3.1. Лицо, которое в соответствии с законодательством, может быть частным партнером (далее – инициатор проекта), разрабатывает предложение о реализации проекта в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ и направляет его публичному партнеру.

3.2. Предложение о реализации проекта, поступившее от инициатора проекта, рассматривается в течение 90 дней со дня его поступления в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации.

3.3. Глава Ольховского муниципального района Волгоградской областив течение двух рабочих дней со дня поступления предложения о реализации проекта направляет его в структурное подразделение Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области, обеспечивающее рассмотрение проекта, в том числе организацию проведения переговоров, запрос дополнительных документов, заключений, подготовку сводного заключения (далее – уполномоченный орган).

3.4. Организация и проведение переговоров осуществляется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

Итоги переговоров оформляются протоколом.

3.5. По завершении переговоров (в случае их проведения), но не менее чем за 45 дней до вынесения решения в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка, уполномоченный орган подготавливает и направляет за подписью главы Ольховского муниципального района Волгоградской области запросы о представлении мотивированного заключения:

- в Отдел финансового обеспечения Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области – о наличии средств на реализацию проекта в соответствии с муниципальными документами стратегического планирования (в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджета Ольховского муниципального района Волгоградской области;

- в Отдел экономики и управления имуществом Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области, – об имущественном участии (невозможности либо нецелесообразности имущественного участия) Ольховского муниципального района Волгоградской области в реализации проекта;

- в структурные подразделения Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области, к ведению которых относятся вопросы, связанные с реализацией проекта, – о целесообразности либо нецелесообразности реализации проекта (с приложением при наличии предложений и (или) замечаний к проекту).

3.6. Указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка заключения направляются в уполномоченный орган в течение восьми рабочих дней со дня поступления запроса.

3.7. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения заключений, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, подготавливает сводное заключение и направляет его в Инвестиционный совет.

К сводному заключению прилагаются предложение о реализации проекта, копии протоколов переговоров (в случае их проведения), копии заключений, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка.

3.8. Инвестиционный совет рассматривает сводное заключение и прилагаемые к нему документы в течение семирабочих дней со дня их получения и направляет в уполномоченный орган одну из следующих рекомендаций:

- о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в комитет экономической политики и развития Волгоградской области в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

- о доработке предложения о реализации проекта;

- о невозможности реализации проекта.

3.9. При наличии отрицательных заключений, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, по вопросу реализации проекта, а также исходя из рекомендаций Инвестиционного совета уполномоченный орган по поручению главы Ольховского муниципального района Волгоградской области организовывает проведение переговоров между публичным партнером и инициатором проекта с целью доработки предложения о реализации проекта.

Доработанное предложение о реализации проекта подлежит повторному согласованию в порядке, предусмотренном пунктами 3.5 – 3.8 настоящего Порядка.

3.10. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта с учетом заключений, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, и рекомендаций Инвестиционного совета глава Ольховского муниципального района Волгоградской области принимает решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в комитет экономической политики и развития Волгоградской области в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества или о невозможности реализации проекта.