А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.03.2026 г. №162

Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный и текущий ремонты зданий, помещений,

конструкций, зданий, являющихся

объектами муниципальной собственности

Ольховского муниципального района на 2026 – 2028 гг.»

## В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Ольховского муниципального района Волгоградской области, постановлением Администрации Ольховского муниципального района  от 25.11.2016 г. №702 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области», Администрация Ольховского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Капитальный и текущий ремонты зданий, помещений, конструкций, зданий, являющихся объектами муниципальной собственности Ольховского муниципального района                             на 2026 – 2028 гг.».

2.  Контроль за исполнением   настоящего   постановления   возложить на начальника отдела экономики и управления имуществом Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области                                       О.В. Дружинину.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Ольховского

муниципального района                                                                         В.С. Никонов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ольховского муниципального района

от 16.03.2026 г. №162

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Капитальный и текущий ремонты зданий, помещений, конструкций зданий, являющихся объектами муниципальной собственности

Ольховского муниципального района на 2026-2028 г.г.»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства Ольховского муниципального района» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | 1. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, конструкций зданий, являющихся объектами муниципальной собственности Ольховского муниципального района; 2. Улучшение технических характеристик и восстановление объектов муниципальной собственности Ольховского района Волгоградской области; 3. Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии соответствующим строительным и техническим нормам; 4. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения объектов муниципальной собственности, продление сроков службы конструктивных элементов; 5. Обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний. |
| Задачи муниципальной программы | - Разработка проектно-сметной документации; - Реконструкция объектов муниципальной собственности; - Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; - Текущий ремонт объектов муниципальной собственности; - Выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности. |
| Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | - проектно-сметная документация; - количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе капитального объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям - количество запланированных мероприятий в рамках проведения работ по реконструкции объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Реализация Программы рассчитана на 2026–2028 годы, будет осуществляться в три этапа. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Ольховского муниципального района и областного бюджета. Общий объем ассигнований по финансированию программы составляет 2 307,6 тыс. рублей на 2026-2028 годы: - из районного бюджета составит 1303,0 тыс. рублей, в том числе: 1) в 2026 году –1301,0 тыс. руб. 2) в 2027 году – 1,0 тыс. руб. 3) в 2028 году – 1,0 тыс. руб. - из областного бюджета составит 1004,6 тыс. рублей, в том числе: 1) в 2026 году –1004,6 тыс. руб. 2) в 2027 году – 0,0 тыс. руб. 3) в 2028 году – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Приведение объекта муниципальной собственности в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности; 2. Улучшение материально-технического состояния объекта муниципальной собственности; 3. Проведение работ по капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, конструкций зданий, являющихся объектами муниципальной собственности Ольховского муниципального района, позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий; 4. Продление срока эксплуатации объектов муниципальной собственности Ольховского муниципального района Волгоградской области. |

Раздел № 1.

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы».

Программа разработана на основании Федерального закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Управление объектами муниципальной собственности, которые используются как для решения вопросов местного значения предполагает обеспечение собственником надлежащего состояния объектов с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей.

Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается также за счет проведения работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

В процессе развития деятельности муниципальных предприятий, организаций и учреждений возникает необходимость в дополнительных площадях. В связи с тем, что строительство новых объектов требует вложения значительных финансовых средств, одним из вариантов решения данного вопроса является проведение анализа эффективности использования имеющихся площадей, с последующим проведением капитального ремонта, результатом которой будет являться эффективное использование имеющихся площадей объектов муниципальной собственности.

Увеличение мощности действующих объектов муниципальной собственности путем проведения капитального ремонта создаст условия для повышения качественных и технических характеристик объектов, как результат - улучшится качество предоставления услуг населению.

Выполнение комплекса общестроительных работ и организационно-технических мероприятий, в рамках капитального ремонта, обеспечивает устранение физического износа элементов здания с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и его функционального назначения.

Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации объектов муниципальной собственности обеспечивается поддерживанием технического состояния и обеспечением их функциональной пригодности путем проведения ремонтных работ.

Капитальный ремонт представляет собой ремонт здания с целью восстановления его жизнедеятельности с заменой, при необходимости, вышедших из строя элементов конструктивного решения и систем инженерного оборудования, а также при необходимости улучшения эксплуатационных показателей всех систем здания.

Основная задача капитального ремонта - это обеспечение сохранности основных фондов, предотвращение их преждевременного выхода из эксплуатации и сноса, повышение комфортности использования.

В соответствии с теорией надежности одним из важнейших параметров объекта основных фондов служит его долговечность, характеризуемая сроком службы основных фондов, то есть временем выполнения заданных функций при сохранении эксплуатационных характеристик в установленных пределах.

В случае несвоевременного проведения капитального ремонта, состояние объекта может ухудшиться и впоследствии потребуются значительно большие затраты для его восстановления. Например, если не были вовремя устранены повреждения кровли в здании, то произойдет более интенсивное разрушение крыши, ухудшится состояние перекрытий, полов, отделочных работ и т.п., что приведет к снижению долговечности здания. Для обеспечения нормативной долговечности необходимо своевременное проведение требуемого по объёму и срокам капитального ремонта.

Программа направлена на качественное преобразование объектов муниципальной собственности и включает в себя следующие направления:

- улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности;

- уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов муниципальной собственности;

- увеличение энергоэффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- оптимизация расходной части бюджета Ольховского муниципального района за счёт сокращения платежей за энергетические ресурсы.

На территории Ольховского муниципального района расположены объекты, находящееся в муниципальной собственности.

Износ объектов говорит о необходимости своевременного проведения комплекса мероприятий по восстановлению зданий и приведению их в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям.

В целях, организации эффективной эксплуатации объекта муниципальной собственности Ольховского муниципального района, улучшение их технических характеристик, поддержания эксплуатационного ресурса, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования, проблему капитального ремонта объекта муниципальной собственности необходимо решать программно-целевым методом.

Раздел № 2.

«Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы».

Основными целями муниципальной программы являются:

- реконструкция, капитальный и текущий ремонты зданий, помещений, конструкций зданий, являющихся объектами муниципальной собственности Ольховского муниципального района Волгоградской области;

- улучшение технических характеристик и восстановление объектов муниципальной собственности Ольховского района Волгоградской области;

- сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности Ольховского района Волгоградской области, в состоянии соответствующим строительным и техническим нормам;

- предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий объектов муниципальной собственности, продление сроков службы конструктивных элементов;

- обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний. Реализация Программы рассчитана на 2026–2028 годы, осуществляется в три этапа.

Раздел № 3.

«Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы».

Показателями эффективности реализации муниципальной программы на первый год реализации программы являются:

- процент выполнения проектно-сметной документации;

- процент выполнения запланированных мероприятий в рамках проведения реконструкции, ремонта, в том числе капитального объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы определяется достижением запланированных целевых показателей выполнения муниципальной программы в соответствии с приложением к муниципальной программе (к отчету прилагаются фотоматериалы).

Целевые показатели достижения целей и задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы отображены 
в таблице № 1.

Таблица № 1.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Ольховского муниципального района Волгоградской области

| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год (отчетный) | Текущий год | Первый год реализации муниципальной программы | Второй год реализации муниципальной программы | Третий год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектно-сметная документация | % |  |  | 100 |  |  |
| 2 | Выполнение запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе капитального объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям, выполнение проектных работ | % |  |  | 100 |  |  |
| 3 | Выполнение запланированных мероприятий в рамках проведения работ по реконструкции объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям | % |  |  | 100 | 100 | 100 |

Раздел № 4.

«Обобщенная характеристика основных мероприятий                            муниципальной программы».

Для решения задач муниципальной программы необходимо провести следующие мероприятия:

- Ремонт зданий, помещений, конструкций зданий, являющихся объектами муниципальной собственности Ольховского муниципального района;

- Обследование зданий с выполнением обмерных работ. Разработка проектно-сметных документаций;

- Реконструкция газоснабжения автономных систем отопления зданий.

Перечень мероприятий муниципальной программы Ольховского муниципального района Волгоградской области указан в таблице № 2.

Таблица № 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Ольховского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт зданий, помещений, конструкций зданий, являющихся объектами муниципальной собственности Ольховского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Текущий ремонт помещений районного дома культуры, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, 24» | МКУ «ОКС ОМР» | 2026 | 1304,6 | 0,0 | 1004,6 |  | 300,0 | 0,0 | Завершенные работы по ремонту помещений районного дома культуры, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, 24 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Обследование зданий с выполнением обмерных работ. Разработка проектно-сметных документаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт здания МДОУ «Ольховский детский сад», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, село Ольховка, пос. Зареченский 2А | МКУ «ОКС ОМР» | 2026 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  | 600,0 | 0,0 | Наличие проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МДОУ «Ольховский детский сад», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, село Ольховка, пос. Зареченский 2А |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Обследование с выполнением обмерных работ по объекту «Капитальный ремонт здания МДОУ «Ольховский детский сад», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, село Ольховка, пос. Зареченский 2А | МКУ «ОКС ОМР» | 2026 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 | 0,0 | Наличие акта обследования, включающая ведомость дефектов по объекту «Капитальный ремонт здания МДОУ «Ольховский детский сад», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, село Ольховка, пос. Зареченский 2А |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Реконструкция газоснабжения автономных систем отопления зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция газоснабжения автономной системы отопления здания МБУ "Ольховский рынок" по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, 15 | МКУ «ОКС ОМР» | 2026 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,0 | 0,0 | Завершенные работы по реконструкции газоснабжения автономной системы отопления здания МБУ "Ольховский рынок" по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, 15 |
|  |  |  | 2027 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2028 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  | 2307,6 | 0,0 |  | 1004,6 | 1303,0 | 0,0 |  |

Раздел № 5.

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы».

Оказание (выполнение) в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями Ольховского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

Раздел № 6.

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы».

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, представителем заказчика и координатором муниципальной программы является Администрация Ольховского муниципального района.

В течение финансового года объёмы средств бюджета Ольховского муниципального района и бюджета Волгоградской области на осуществление мероприятий муниципальной программы могут корректироваться на основании внесения изменений и дополнений в Программу.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ольховского муниципального района и областного бюджета. Общий объем ассигнований по финансированию программы на 2026-2028 годы составляет 2307,6 тыс. руб.

Расчет финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы сделан на основании коммерческих предложений.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |
| 1 | Ремонт зданий, помещений, конструкций зданий, являющихся объектами муниципальной собственности Ольховского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Текущий ремонт помещений районного дома культуры, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, 24» | МКУ «ОКС ОМР» | 2026 | 1304,6 | 300,0 | 1004,6 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обследование зданий с выполнением обмерных работ. Разработка проектно-сметных документаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт здания МДОУ «Ольховский детский сад», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, село Ольховка, пос. Зареченский 2А | МКУ «ОКС ОМР» | 2026 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Обследование с выполнением обмерных работ по объекту «Капитальный ремонт здания МДОУ «Ольховский детский сад», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, село Ольховка, пос. Зареченский 2А | МКУ «ОКС ОМР» | 2026 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реконструкция газоснабжения автономных систем отопления зданий |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция газоснабжения автономной системы отопления здания МБУ "Ольховский рынок" по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, 15 | МКУ «ОКС ОМР» | 2026 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2027 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2028 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 2307,6 | 1303,0 | 1004,6 |

Раздел № 7.

«Механизмы реализации муниципальной программы».

Заказчиком-координатором программы является администрация Ольховского муниципального района, которая осуществляет управление и организует реализацию мероприятий программы по срокам и процедурам, согласованным с заказчиками – непосредственными исполнителями мероприятий программы.

Исполнителями программы являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства Ольховского муниципального района»

Раздел № 8.

«Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы»

В ходе реализации муниципальной программы имущество не создается.

ПЛАН

реализации муниципальной программы Ольховского муниципального района Волгоградской области

| п/п | Наименование программы контрольного события | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 г. |  |  |  | 2027 г. |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | «Текущий ремонт помещений районного дома культуры, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, 24» | МКУ «ОКС ОМР» |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт здания МДОУ «Ольховский детский сад», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, село Ольховка, пос. Зареченский 2А | МКУ «ОКС ОМР» |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обследование с выполнением обмерных работ по объекту «Капитальный ремонт здания МДОУ «Ольховский детский сад», расположенного по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, село Ольховка, пос. Зареченский 2А | МКУ «ОКС ОМР» | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция газоснабжения автономной системы отопления здания МБУ "Ольховский рынок" по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, 15 | МКУ «ОКС ОМР» |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | декабрь |