А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.03.2026 г. №168

«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2024-2026 годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г.                   № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации                   на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 г.                    № 472-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Закон Волгоградской области от 04.12.2025 № 118-ОД  "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", постановлением Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 г. № 692-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области", администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2024-2026 годы» утвержденную постановлением администрации Ольховского муниципального района от 25.06.2024 г. № 517 согласно приложению № 1.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Ольховского

муниципального района                                                                       В.С. Никонов

# Приложение

## к постановлению

## администрации Ольховского

## муниципального района

## Волгоградской области

от 16.03.2026 г. №168

## Паспорт

## муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2024-2026 годы»

| Наименование Программы | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2024-2026 годы» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», Постановление Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 472-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области" Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Волгоградской области от 04.12.2025 № 118-ОД "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", постановление Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 № 692-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области", |
| Разработчик программы | - | Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области |
| Исполнители Программы | - | Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» МКУ «Отдел капитального строительства Ольховского муниципального района» Администрация Гуровского сельского поселения Администрация Гусевского сельского поселения Администрация Зензеватского сельского поселения Администрация Каменнобродского сельского поселения Администрация Киреевского сельского поселения Администрация Липовского сельского поселения Администрация Нежинского сельского поселения Администрация Октябрьского сельского поселения Администрация Ольховского сельского поселения Администрация Романовского сельского поселения Администрация Рыбинского сельского поселения Администрация Солодчинского сельского поселения Администрация Ягодновского сельского поселения |
| Основные цели Программы | - | Основными целями Программы являются: - повышение уровня комфортной среды проживания населения на территории Ольховского муниципального района; - повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей муниципального района и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика Ольховского сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм; - комплексное решение проблемы благоустройства территории центрального сквера с. Ольховка Ольховского района. |
| Основные задачи Программы |  | - сбор и систематизация существующих данных; - проведение комплексной оценки территории центрального сквера с. Ольховка на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории. - выделение основных направлений работ; - разработка системы мероприятий по каждому направлению; - реализация всей программы в установленные сроки (осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории центрального сквера с. Ольховка); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Ольховского муниципального района Волгоградской области; - содержание объектов благоустройства общественных территорий сельских поселений Ольховского муниципального района, для поддержания их в надлежащем состоянии |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | Реализация Программы рассчитана на 2024–2026 годы, осуществляется в один этапа. |
| Перечень мероприятий |  | Основными мероприятиями Программы являются: - благоустройство общественных территорий Ольховского сельского поселения – благоустройство центрального сквера с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области; - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области; - содержание объектов благоустройства общественных территорий сельских поселений Ольховского муниципального района, для поддержания их в надлежащем состоянии |
| Объемы и источники финансирования программы | - | общий объем финансирования Программы составит 42 583,33 тыс. рублей, в том числе: 2024 г. - 33 340,0 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет: 00,00 тыс. рублей; - областной бюджет: 30 000,0 тыс. рублей; - районный бюджет: 3 340,00 тыс. рублей. 2025 г. – 7 782,0 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет: 00,00 тыс. рублей; - областной бюджет: 00,0 тыс. рублей; - районный бюджет: 7 782,00 тыс. рублей. 2026 г. – 1 461,33 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет: 00,00 тыс. рублей; - областной бюджет: 1 315,20 тыс. рублей; - районный бюджет: 146,13 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения Ольховского муниципального района; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства сельских поселений Ольховского муниципального района; - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства сельских поселений Ольховского муниципального района; - улучшение санитарного и экологического состояния сельских поселений Ольховского муниципального района; - повышение уровня эстетики парков, скверов, общественных территорий Ольховского муниципального района; - благоустройство центрального сквера в с. Ольховка ул. Комсомольская |

Раздел № 1.

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы».

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии района и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельских поселений Ольховского муниципального района, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, а также строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных ниже общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства 
и транспортной инфраструктуры;

- отсутствие необходимого количества пешеходных дорожек;

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику муниципального района.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа объектов благоустройства;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства в полной мере не отвечает потребностям жителей поселения, что является причиной снижения уровня комфортности проживания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства муниципального района представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную  адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Ольховского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, объектов благоустройства общественных территорий выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2024-2026 годы», которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов (в том числе тротуаров, пешеходных дорожек);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт существующих парковок (парковочных мест).

В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета (далее именуется - дополнительный перечень работ по благоустройству), включаются:

- работы по установке камер видеонаблюдения;

- работы по озеленению;

- работы по устройству детских игровых площадок;

- работы по устройству спортивных площадок;

- работы по устройству парковок (парковочных мест);

- работы по устройству тротуарных пешеходных дорожек;

- работы по устройству ограждений на благоустраиваемых территориях.

Благоустройство общественных территорий включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение доступности для населения:

-оборудование тротуаров;

-установка скамеек;

-оборудование парковочных мест;

-оборудование доступных мест отдыха - благоустройство центрального сквера с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области.

Доля трудового участия населения при производстве работ 
из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 10% от общего количества заинтересованных лиц, граждан проживающих в многоквартирных домах.

Необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий (территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам) и общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) является установка площадок для отдыха, общения и проведения досуга (спортивных, детских и так далее), что будет способствовать здоровому образу жизни и физическому развитию жителей, их занятости.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Реализация Программы позволит создать 
на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

Администрация Ольховского сельского поселения муниципального района вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе 
от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В связи с завершением государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, считать мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях обеспечения софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий из средств федерального и областного бюджетов, выполненными в полном объеме.

Установить:

-предельную дату заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы (в случае предоставления субсидии из федерального бюджета) 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается 
в размере 10% от общего количества заинтересованных лиц, проживающих на дворовой территории, на которой выполняются работы из минимального перечня.

При этом софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия                                        из федерального бюджета, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Раздел № 2.

«Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы».

Основными целями Программы являются:

- повышение уровня комфортной среды проживания населения на территории Ольховского муниципального района;

- повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- создание условий для массового отдыха жителей муниципального района и организация обустройства мест массового пребывания населения;

- совершенствование архитектурно - художественного облика Ольховского сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- комплексное решение проблемы благоустройства территории центрального сквера с. Ольховка Ольховского района.

Основными задачами Программы являются:

- сбор и систематизация существующих данных;

- проведение комплексной оценки территории центрального сквера с. Ольховка на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории.

- выделение основных направлений работ;

- разработка системы мероприятий по каждому направлению;

- реализация всей программы в установленные сроки (осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории центрального сквера с. Ольховка);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Ольховского муниципального района Волгоградской области;

- содержание объектов благоустройства общественных территорий сельских поселений Ольховского муниципального района, для поддержания их в надлежащем состоянии.

Реализация Программы рассчитана на 2024–2026 годы, осуществляется в один этап.

Раздел № 3.

«Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы».

Показателями эффективности реализации муниципальной программы 
на последний год реализации программы являются:

- улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение уровня комфортности;

- решение проблемы благоустройства территории центрального сквера 
с. Ольховка.

Целевые показатели достижения целей и задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы отображены в таблице № 1.

Таблица № 1.

Перечень

## целевых показателей (индикаторов) программы «Формирование

## современной городской среды на территории Ольховского

## муниципального района на 2024-2026 годы»

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Количество благоустроенных общественных объектов сельских территорий | шт. | 25 | 25 | 25 |  |
| Количество объектов благоустройства общественных территорий, на которых осуществляются мероприятия по содержанию территории в надлежащем состоянии | шт. | 0 | 0 | 25 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий сельских поселений | % | 0 | 80 | 100 |  |
| Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства сельских поселений | % | 70 | 80 | 100 |  |
| Улучшение санитарного и экологического состояния сельских поселений | % | 70 | 80 | 100 |  |

Раздел № 4.

«Обобщенная характеристика основных мероприятий   муниципальной программы».

Для решения задач муниципальной программы необходимо провести следующие мероприятия:

- благоустройство центрального сквера с. Ольховка  Ольховского района Волгоградской области;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области;

- содержание объектов благоустройства общественных территорий сельских поселений для поддержания их в надлежащем состоянии, в том числе:

- приобретение (в том числе доставка и монтаж) основных средств (садово-парковый инвентарь, средства малой механизации и техники, используемой в целях содержания объектов благоустройства, оборудование, в том числе навесное, приобретаемые в целях содержания и благоустройства территорий), а также их содержание и ремонт;

- приобретение (в том числе доставка) расходных и строительных материалов;

- лизинговые платежи по договорам, предусматривающим лизинг техники, приобретаемой в целях содержания объектов благоустройства;

- уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и многолетниками, газонами (вырубка, корчевка, обрезка, стрижка, подготовка к зимнему и весеннему периоду, подсадка, выкашивание, уборка с последующей утилизацией древесных отходов, случайного мусора и скошенной травы, подкормка и обработка зеленых насаждений, в том числе газонов, полив, в том числе поливочными водопроводами и автомобилями, устройство, содержание и ремонт поливочных водопроводов);

- проведение дезинсекционных мероприятий;

- оплата за холодное водоснабжение, электроэнергию, используемые для полива, освещения общественных территорий, фонтанов;

- текущий ремонт и содержание уличных туалетов, дорожек, площадок, тротуаров, лестниц (подметание, очистка от снега, наледи, очистка от травы, посыпка песком или противо- гололедными реагентами, ремонт тротуаров из плиточного и асфальтобетонного покрытий, ремонт элементов лестничных маршей с поручнями; уборка и вывоз мусора);

- содержание и текущий ремонт памятников, малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок (окраска, очистка от мусора, завоз песка, фрагментарный ремонт элементов травмо- безопасного покрытия, замена элементов садово-паркового оборудования);

- текущий ремонт и уход за ограждениями, включая парапеты (парковые зоны, спортивные и детские площадки);

- содержание и ремонт систем видеонаблюдения и наружного освещения;

- содержание и ремонт световых фигур и элементов вечерней уличной иллюминации;

- озеленение (в том числе приобретение удобрений, семян и посадочного материала);

- содержание и ремонт фонтанов;

- приобретение (в том числе доставка и монтаж) новых элементов благоустройства взамен ранее существующих в случае нецелесообразности проведения ремонта по восстановлению их технических характеристик. Обоснованием замены элементов благоустройства посредством приобретения новых элементов благоустройства является документальное подтверждение (акт комиссионного обследования, заключение организации и другое) нецелесообразности проведения ремонтных работ.

Перечень мероприятий муниципальной программы администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области указан в таблице № 2.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов в Ольховском сельском поселении, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории Ольховского муниципального района на 2024-2026 годы» указан в Таблице 3.

Перечень территорий общего пользования Ольховского сельского поселения, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории Ольховского муниципального района на 2024 2026 годы» указан в таблице № 4.

## Перечень общественных территорий, на которых проводятся мероприятия по содержанию объектов благоустройства, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории Ольховского муниципального района на 2024-2026 годы» указан в 
таблице № 5.

Таблица № 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Благоустройство центрального сквера с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области» | МКУ «ОКС ОМР» | 2024 | 33 340,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 340,00 | 0,00 | Завершенные работы по благоустройству центрального сквера с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области |
|  |  |  | 2025 | 7 782,00 | 0,00 | 0,00 | 7 782,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области | МКУ «ОКС ОМР» | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии, в том числе: | МБУ «ХЭС» | 2026 | 1 461,33 | 0,00 | 1 315,200 | 146,13 |  |  |
| 3.1. | «Благоустройство центрального сквера с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области» | МБУ «ХЭС» | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.2. | «Благоустройство Гуровского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области» (парк) | Администрация Гуровского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.3. | «Благоустройство парковой зоны с. Гусевка Ольховского муниципального района Волгоградской области» | Администрация Гусевского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.4. | «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в с. Гусевка Гусевское сельское поселение Ольховского района Волгоградской области на территории парка» | Администрация Гусевского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.5. | «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок в центральной части с. Гусевка Гусевского сельского поселения Ольховского муниципального района» | Администрация Гусевского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.6. | «Благоустройство с. Зензеватка Ольховского района Волгоградской области» (парк) | Администрация Зензеватского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.7. | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок в с. Зензеватка Зензеватского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» | Администрация Зензеватского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.8. | «Создание и оборудование зоны отдыха в с. Зензеватка Зензеватского сельского поселения Ольховского муниципального района» | Администрация Зензеватского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.9. | «Благоустройство ул. Верхняя в центральной части с. Каменный Брод» | Администрация Каменнобродского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.10 | «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в с. Михайловка Каменнобродского сельского поселения Ольховского муниципального района» | Администрация Каменнобродского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.11 | «Благоустройство центрального парка культуры и отдыха, и территории перед Администрации Киреевского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» (парк) | Администрация Киреевского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.12 | «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок по ул. Кооперативная с. Киреево Киреевское сельское поселение Ольховского района Волгоградской области» | Администрация Киреевского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.13 | «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок в центральной части с.Киреево Киреевского сельского поселения Ольховского муниципального района» | Администрация Киреевского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.14 | Благоустройство Липовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | Администрация Липовского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.15 | «Комплексное благоустройство территории прилегающей к памятнику участников ВОВ по ул. Почтовая, 2 «А» п. Нежинский Нежинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» | Администрация Нежинского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.16 | «Реконструкция Старого парка с. Ольховка» (парк) | МУ «ХЭС» | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.17 | «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок в центральной части с.Ольховка Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района» | Администрация Ольховского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.18 | «Благоустройство Октябрьского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» (парк) | Администрация Октябрьского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.19 | «Благоустройство ул. Центральной с. Рыбинка Ольховского района Волгоградской области» | Администрация Рыбинского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.20 | «Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок в с. Рыбинка» | Администрация Рыбинского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.21 | «Благоустройство территории Центральной площади Романовского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области» | Администрация Романовского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.22 | «Благоустройство территории, прилегающей к братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, по ул. Краснопартизанская, в с. Солодча Ольховского района Волгоградской области» | Администрация Солодчинского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.23 | «Создание и обустройство детской игровой площадки в центре с.Солодча Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» | Администрация Солодчинского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.24 | «Создание и обустройство зон отдыха в с.Захаровка Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района» | Администрация Солодчинского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| 3.25 | «Благоустройство с. Ягодное Ольховского муниципального района Волгоградской области» | Администрация Ягодновского с.п. | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии |
| Итого |  |  |  | 42 583,33 | 0,00 | 31 315,20 | 11 268,13 | 0,00 |  |

Таблица № 3

Перечень

## дворовых территорий многоквартирных домов в Ольховском сельском поселении, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории Ольховского муниципального района на 2024-2026 годы»

| № п/н | Адрес | Площадь территории, кв.м. | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 5 | 30 | Озеленение территории |
| 2 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 21 | 210 | Озеленение территории |
| 3 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 19 | 120 | Озеленение территории |
| 4 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 10 | 135 | Озеленение территории |
| 5 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая, 27 | 110 | Озеленение территории |
| 6 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая, 23 | 150 | Озеленение территории |
| 7 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая,21 | 150 | Озеленение территории |
| 8 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая, 19 | 135 | Озеленение территории |
| 9 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая, 17 | 135 | Озеленение территории |
| 10 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 8 | 90 | Озеленение территории |
| 11 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 6 | 90 | Озеленение территории |
| 12 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 6а | 90 | Озеленение территории |
| 13 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая, 7 | 10 | Озеленение территории |
| 14 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Пролетарская, 15 | 45 | Озеленение территории |
| 15 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, п. Осинки, 30 | 525 | Озеленение территории |
| 16 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Пионерская, 1 | 450 | Озеленение территории |
| 17 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Базарная, 18 | 120 | Озеленение территории |
| 18 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Базарная, 16 | 210 | Озеленение территории |
| 19 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Базарная, 7 | 318 | Озеленение территории |
| 20 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, ул. Базарная, 9 | 10 | Озеленение территории |

Таблица № 4

Перечень

## территорий общего пользования Ольховского сельского поселения, включенных                          в программу «Формирование современной городской среды на территории Ольховского муниципального района на  2024-2026 годы»

| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории, кв. м. | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, посёлок Колхозный (образованный парк) | 9000 | Озеленение территории |
| 2 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, улица Почтовая («Старый парк») | 10957 | Озеленение территории |
| 3 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, улица Комсомольская (сквер) | 6845 | - устройство газона, высадка деревьев, кустарников, цветников; - устройство системы электроснабжения; - устройство системы наружного электроосвещения; - устройство видеонаблюдения; - устройство системы автоматического полива; - устройство системы водоотведения с поверхности твёрдых покрытий (при необходимости); - устройство системы водоснабжения и водоотведения; - тропиночная сеть с твердым покрытием, устройство новых твёрдых покрытий (в том числе мощения); - установка малых архитектурных форм; - устройство фонтана |

Таблица № 5

## Перечень общественных территорий, на которых проводятся мероприятия                         по содержанию объектов благоустройства, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории Ольховского муниципального района на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование объекта благоустройства | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гуровское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | «Благоустройство Гуровского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области» (парк) | х. Гурово ул. Центральная | 0,49 |
| 2. | Гусевское сельское поселение |  |  |
| 2.1. | «Благоустройство парковой зоны с. Гусевка Ольховского муниципального района Волгоградской области» | с. Гусевка ул. Советская | 1,02 |
| 2.2. | «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в с. Гусевка Гусевское сельское поселение Ольховского района Волгоградской области на территории парка» | с. Гусевка ул. Кооперативная | 0,26 |
| 2.3. | «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок в центральной части с. Гусевка Гусевского сельского поселения Ольховского муниципального района» | с. Гусевка ул. Почтовая, ул. Кооперативная, ул. Специалистов | 1,9 |
| 3. | Зензеватское сельское поселение |  |  |
| 3.1. | «Благоустройство с. Зензеватка Ольховского района Волгоградской области» (парк) | с. Зензеватка ул. Элеваторная | 0,35 |
| 3.2. | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок в с. Зензеватка Зензеватского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» | с. Зензеватка ул. Садовая ул. Набережная ул. Октябрьская ул. Октябрьская ул. Заречная | 0,23 0,13 0,18 0,07 0,29 |
| 3.3. | «Создание и оборудование зоны отдыха в с.Зензеватка Зензеватского сельского поселения Ольховского муниципального района» «Создание и оборудование зоны отдыха в с.Зензеватка Зензеватского сельского поселения Ольховского муниципального района» | с. Зензеватка ул. Элеваторная | 0,15 |
| 4. | Каменнобродское сельское поселение |  |  |
| 4.1. | «Благоустройство ул. Верхняя в центральной части с. Каменный Брод» | с. Каменный Брод, ул. Верхняя | 0,11 |
| 4.2. | «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в с. Михайловка Каменнобродского сельского поселения Ольховского муниципального района» | с. Михайловка ул. Центральная | 0,25 |
| 5. | Киреевское сельское поселение |  |  |
| 5.1. | «Благоустройство центрального парка культуры и отдыха, и территории перед Администрации Киреевского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» (парк) | с. Киреево, ул. Кооперативная | 0,29 |
| 5.2. | «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок по ул. Кооперативная с. Киреево Киреевское сельское поселение Ольховского района Волгоградской области» | с. Киреево, ул. Кооперативная | 0,12 |
| 5.3. | «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок в центральной части с.Киреево Киреевского сельского поселения Ольховского муниципального района» | с. Киреево, ул. Кооперативная | 0,03 |
| 6. | Липовское сельское поселение |  |  |
| 6.1. | Благоустройство Липовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области | с. Липовка, ул. Ленина, | 0,23 |
| 7. | Нежинское сельское поселение |  |  |
| 7.1. | «Комплексное благоустройство территории прилегающей к памятнику участников ВОВ по ул. Почтовая, 2 «А» п. Нежинский Нежинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» | п. Нежинский ул. Почтовая, 2 «А» | 0,18 |
| 8. | Ольховское сельское поселение |  |  |
| 8.1. | «Реконструкция Старого парка с. Ольховка» (парк) | с. Ольховка Ул. Почтовая | 1,1 |
| 8.2. | «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок в центральной части с.Ольховка Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района» | с. Ольховка от ул. Ленинская до ул. Базарная | 0,08 |
| 8.3. | «Благоустройство центрального сквера с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области» | с. Ольховка, ул. Комсомольская | 1,02 |
| 9. | Октябрьское сельское поселение |  |  |
| 9.1. | «Благоустройство Октябрьского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» (парк) | п. Октябрьский ул. Капитана Масленникова,25 | 0,73 |
| 10. | Рыбинское сельское поселение |  |  |
| 10.1. | «Благоустройство ул. Центральной с. Рыбинка Ольховского района Волгоградской области» | с. Рыбинка ул. Центральная | 0,03 |
| 10.2. | «Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок в с. Рыбинка» | с. Рыбинка ул. Центральная | 0,09 |
| 11. | Романовское сельское поселение |  |  |
| 11.1. | «Благоустройство территории Центральной площади Романовского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области» | с. Романовка ул. Центральная | 0,22 |
| 12. | Солодчинское сельское поселение |  |  |
| 12.1. | «Благоустройство территории, прилегающей к братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, по ул. Краснопартизанская, в с. Солодча Ольховского района Волгоградской области» | с. Солодча, ул. Краснопартизанская, 52/2 | 0,20 |
| 12.2. | «Создание и обустройство детской игровой площадки в центре с.Солодча Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области» | с. Солодча, ул. Краснопартизанская, 52/2 | 0,08 |
| 12.3. | «Создание и обустройство зон отдыха в с.Захаровка Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района» | с. Захаровка, ул. Московская, 14А | 0,10 |
| 13. | Ягодновское сельское поселение |  |  |
| 13.1. | «Благоустройство с. Ягодное Ольховского муниципального района Волгоградской области» | с. Ягодное ул. Советская | 0,38 |

Раздел № 5.

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы».

Оказание (выполнение) в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями Ольховского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

Раздел № 6.

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы».

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых  на реализацию муниципальной программы, представителем заказчика и координатором муниципальной программы является Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области.

В течение финансового года объёмы средств бюджета Ольховского муниципального района на осуществление мероприятий муниципальной программы могут корректироваться на основании внесения изменений и дополнений в Программу.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Ольховского муниципального района. Общий объем ассигнований  по финансированию программы на 2024-2026 годы составляет 42 583,33 тыс. руб.

Расчет финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы сделан на основании коммерческих предложений.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный Бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Благоустройство центрального сквера с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области» | МКУ «ОКС ОМР» | 2024 | 33 340,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 340,00 |
|  |  |  | 2025 | 7 781,00 | 0,00 | 0,00 | 7 782,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области | МКУ «ОКС ОМР» | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии | ОМС | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 1 461,33 | 0,00 | 1 315,200 | 146,13 |
| Итого |  |  |  | 42 582,33 | 0,00 | 31 315,20 | 11 268,13 |  |  |  |  |

Раздел № 7.

«Механизмы реализации муниципальной программы».

Заказчиком-координатором программы является администрация Ольховского муниципального района, которая осуществляет управление и организует реализацию мероприятий программы по срокам и процедурам, согласованным с заказчиками – непосредственными исполнителями мероприятий программы.

Исполнителями программы являются:

- Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства Ольховского муниципального района», Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора», администрации сельских поселений Ольховского муниципального района.

Организацию управления программой осуществляет администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области  по следующим показателям:

- за целевым и эффективным использованием средств, выделенных из федерального, областного и бюджета сельского поселения, предоставленных для выполнения Программы сельского поселения;

- за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации Программы, заключенными с ее исполнителями;

- за достижением целей и задач Программы.

- по результатам проведения голосования по отбору общественных и дворовых территорий проводится актуализация муниципальной программы. Проведение общественного обсуждения проекта актуализированной муниципальной программы осуществляется не менее 30 дней со дня опубликования проекта.

Администрация	Ольховского муниципального района вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд                  в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Раздел № 8.

«Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы».

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы, определяется на основании проектной документации в рамках реализации Программы. Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных контрактов.

ПЛАН

реализации муниципальной программы администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области

| п/п | Наименование программы контрольного события | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Благоустройство центрального сквера с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области | МКУ «ОКС ОМР» |  |  | Август-Сентябрь | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области | МКУ «ОКС ОМР» |  |  |  |  |  |  | Август-Сентябрь |  |  |  | Август-Сентябрь |  |
| 3. | Содержание объектов благоустройства общественных территорий для поддержания их в надлежащем состоянии | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь-Март | Апрель-Июнь | Июль-Сентябрь | Октябрь-Декабрь |