ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От                                №

Об утверждении муниципальной программы

"Обеспечение  пожарной и антитеррористической безопасности

в образовательных учреждениях Ольховского

муниципального района Волгоградской области на 2023-2025 годы"

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации", от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановления Администрации Ольховского муниципального района от 25.11.2016 г. №702 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области" и в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности учреждений образования, Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (с изменениями на 5 марта 2022 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2023-2025 годы".

2. Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2023-2025 годы".

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый период.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ольховского района А. С. Коржова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава Ольховского

муниципального района                                                                А.В. Солонин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Ольховского муниципального района

от                  2022 года №

Муниципальная программа

"Обеспечение пожарной и антитеррористической   безопасности в образовательных учреждениях Ольховского муниципального района на 2023-2025 годы"

Паспорт муниципальной программы

"Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях Ольховского муниципального района на 2023-2025 годы"

| Ответственные исполнители муниципальной программы | Отдел по образованию и молодежной политике Администрации Ольховского муниципального района, Отдел ГОЧС и МР Администрации Ольховского муниципального района |
| --- | --- |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений, защищенности обучающихся, воспитанников, педагогов и персонала от пожаров и чрезвычайных ситуаций, предупреждение и смягчение их последствий. |
| Задачи муниципальной программы | Реализация мероприятий по обеспечению противопожарным и антитеррористическим оборудованием учреждений образования. Разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях. |
| Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | Совершенствование системы обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров различных категорий сложности и чрезвычайных ситуаций, анализа и прогнозирования последствий влияния пожароопасных факторов и чрезвычайных ситуаций, не менее 100%; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы рассчитана на 2023–2025 годы, осуществляется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ольховского муниципального района. Общий объем ассигнований по финансированию программы на 2023-2025 годы из районного бюджета составит 3107,20 тыс. рублей, в том числе: 1) в 2023 году – 1359,30 тыс. руб. 2) в 2024 году – 1046,80 тыс. руб. 3) в 2025году -701,10 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Улучшение качества пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях муниципального района; - предотвращение материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций; - предотвращение риска пожаров, совершения терактов, включая исключение числа погибших и получивших травмы. |

Раздел №1

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»

Пожарная и антитеррористическая безопасность является одной из составляющих обеспечения национальной безопасности страны. Обеспечение требуемого уровня безопасности на объектах защиты создает условия для поддержания высокого уровня социально-экономического развития. Пожары и теракты наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях народного хозяйства, приводят к травматизму и гибели людей.

Все образовательные учреждения района являются объектами массового пребывания обучающихся и воспитанников, что требует особого внимания при рассмотрении вопроса комплексной безопасности образовательных учреждений. Ежегодно в образовательных учреждениях выполняется большой объем работ по антитеррористическим и  противопожарным мероприятиям: капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, обработка деревянных конструкций зданий огнезащитными средствами, ответственные за безопасность проходят обучение по пожарно-техническому минимуму.

Раздел №2

«Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Цель Программы - создание и обеспечение необходимых условий для повышения  безопасности образовательных учреждений Ольховского муниципального района, защищенности обучающихся, воспитанников, педагогов и персонала от пожаров и чрезвычайных ситуаций, предупреждение и смягчение их последствий.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, являются следующие:

реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием учреждений образования;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к снижению рисков, создать эффективную скоординированную систему обеспечения безопасности.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2023–2025 годы, осуществляется в один этап.

Раздел № 3

«Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»

Реализация программы в полном объеме и достижение соответствующих показателей позволит:

- усовершенствовать систему обеспечения пожарной и антитеррористической  безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров различных категорий сложности и чрезвычайных ситуаций, анализа и прогнозирования последствий влияния пожароопасных факторов и чрезвычайных ситуаций, не менее 100%.

Целевые показатели муниципальной программы Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области отображены в таблице № 1.

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Совершенствование системы обеспечения безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров различных категорий сложности и чрезвычайных ситуаций, анализа и прогнозирования последствий влияния противопожарных факторов и чрезвычайных ситуаций. | % | 32,8 | 29,9 | 37,3 |

Раздел № 4

"Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы"

Программный комплекс направлен на обеспечение приоритета сохранения обучающихся, воспитанников, педагогов и персонала от пожаров и чрезвычайных ситуаций, предупреждение и смягчение их последствий.

Реализация основных программных мероприятий позволит снизить риски пожаров и чрезвычайных ситуаций  в образовательных учреждениях Ольховского муниципального района.

Перечень мероприятий  муниципальной программы Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области представлен в таблице №2 к настоящей программе.

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Снижение рисков пожаров, чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение работ по пропитке деревянных конструкций огнезащитным составом (приложение №1) | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Повышение эффективности противопожарной защиты объектов образования Ольховского муниципального района |
|  |  |  | 2024 | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 185,50 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 95,5 | 0,00 | 0,00 | 95,5 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  | 291,0 | 0,00 | 0,00 | 291,0 | 0,00 |  |
| 2. | Приобретение сертифицированных противопожарных дверей (Приложение №2) | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Создание препятствий для распространения дыма и пламени на объектах образования Ольховского муниципального района |
|  |  |  | 2024 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |  |
| 3. | Приобретение датчиков ИП212-141 автоматической пожарной сигнализации (приложение №3) | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Обеспечение повышенной эффективности обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма на объектах образования Ольховского муниципального района |
|  |  |  | 2024 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |  |
| 4. | Установка автоматической пожарной сигнализации в котельных помещениях (приложение №4) | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение эффективности противопожарной защиты объектов образования Ольховского муниципального района |
|  |  |  | 2024 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |  |
| 5. | Перезарядка и приобретение огнетушителей(приложение №5) | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 99,3 | 0,00 | Оснащение первичными средствами пожаротушения для противопожарной защиты объектов образования Ольховского муниципального района |
|  |  |  | 2024 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  | 156,20 | 0,00 | 0,00 | 156,20 | 0,00 |  |
| 6. | Приобретение и установка системы голосового оповещения и управления людьми при чречайных ситуациях (приложение №6) | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 1140,0 | 0,00 | 0,00 | 1140,0 | 0,00 | Повышение эффективности антитеррористической защиты объектов образования Ольховского муниципального района |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  | 1140,00 | 0,00 | 0,00 | 1140,00 | 0,00 |  |
| 7. | Приобретение и установка камер видеонаблюдения.(приложение№7) | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | Предотвращения незаконного проникновения на объекты образования Ольховского муниципального района |
|  |  |  | 2024 | 138,0 | 0,00 | 0,00 | 138,0 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 164,0 | 0,00 | 0,00 | 164,0 | 0,00 |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 |  |
| Всего за 2023 год |  |  |  | 1359,30 | 0,00 | 0,00 | 1359,30 | 0,00 |  |
| Всего за 2024 год |  |  |  | 1046,80 | 0,00 | 0,00 | 1046,80 | 0,00 |  |
| Всего за 2025 год |  |  |  | 701,10 | 0,00 | 0,00 | 701,10 | 0,00 |  |
| Итого: |  |  |  | 3107,20 | 0,00 | 0,00 | 3107,20 | 0,00 |  |

Раздел № 5

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы»

Оказание (выполнение) в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями Ольховского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

Раздел № 6

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации муниципальной программы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ольховского муниципального района.

Общий объем финансирования для реализации муниципальной программы в 2023-2025 г.г. за счет средств бюджета Ольховского муниципального района составляет 3107,20 тыс. руб.

Расчет финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы:

На 2023 год объем финансирования составляет 1359,30 тыс. рублей:

- стоимость проведения работы по пропитке деревянных конструкций огнезащитным составом в 2023 году составит 33 рублей/м2;

33 руб. х 303 м2 = 10,0 тыс. руб.

- стоимость одной сертифицированной противопожарной двери в 2023 году составит 30,0 тыс. рублей;

30,0 тыс. руб. х 1 шт. = 30,0 тыс. руб.

- стоимость одного датчика ИП212-141 автоматической пожарной сигнализации в 2023 году составит 0,60 тыс. рублей;

0,60 тыс. руб. х 50 шт. = 30,00 тыс. руб.

- стоимость приобретения одного огнетушителя  в 2023 году составит 1,0 тыс. рублей;

1,0 тыс. руб. х 37 шт. = 37,0 тыс. руб.

-стоимость перезарядки одного огнетушителя в 2023 году составляет 0,714 тыс. руб.

0,611 х 102 шт. = 62,3 тыс. руб.

-стоимость приобретения и установка голосового оповещения и управления людьми при чрезвычайных ситуациях в 2025 году составляет 190 тыс. руб.

190 тыс. руб. х 6 шт. = 1140 тыс. руб.

-стоимость приобретения и установки  одной камеры видеонаблюдения в 2023 году составляет 12,5 тыс. руб.

12,5 тыс. руб. х 4 шт. = 50 тыс.руб.

На 2024 год объем финансирования составляет 1046,80 тыс. рублей:

- стоимость проведения работы по пропитке деревянных конструкций огнезащитным составом в 2024 году составит 33,58 рубля/м2;

33,58 руб. х 5524 м2 = 185,5 тыс. руб.

- стоимость одной сертифицированной противопожарной двери в 2024 году составит

50 тыс. рублей;

50 тыс. руб. х 10 шт. = 500,0 тыс. руб.

- стоимость одного датчика ИП212-141 автоматической пожарной сигнализации в 2024 году составит 0,60 тыс. рублей;

0,60 тыс. руб. х 44 шт. = 26,4 тыс. руб.

- стоимость установки одного комплекта автоматической пожарной сигнализации в котельном помещении в 2024 году составит 50 тыс. рублей;

50 тыс. руб. х 3 комплекта =150 тыс. руб.

- стоимость приобретения одного огнетушителя  в 2024 году составит 1,0 тыс. рублей;

1,0 тыс. руб. х 18шт. = 18,0 тыс. руб.

-стоимость перезарядки одного огнетушителя в 2024 году составляет 0,452 тыс. руб.

0,452 х 64 шт. = 28,9 тыс. руб.

-стоимость приобретения и установка  одной камеры видеонаблюдения в 2024 году составляет 11,5 тыс. руб.

11,5 тыс. руб. х 12 шт. = 138 тыс.руб.

На 2025 год объем финансирования составляет 701,10 тыс. рублей:

- стоимость проведения работы по пропитке деревянных конструкций огнезащитным составом в 2025 году составит 30,5 рублей/м2;

30,5 тыс. руб. х 3130м2 = 95,5 тыс. руб.

- стоимость одной сертифицированной противопожарной двери в 2025 году составит 50,0 тыс. рублей;

50,0 тыс. руб. х 5 шт. = 250,0 тыс. руб.

- стоимость одного датчика ИП212-141 автоматической пожарной сигнализации в 2025 году составит 0,60 тыс. рублей;

0,60 тыс. руб. х 136 шт. = 81,6 тыс. руб.

- стоимость установки одного комплекта автоматической пожарной сигнализации в котельной в 2025 году составит 50,0 тыс. руб. ;

50,0 тыс. руб. х 2 комплекта = 100,0 тыс. руб.

-стоимость приобретение огнетушителя в 2025 году составляет 1,0тыс руб.

1,0 тыс. руб. х 10шт .= 10,0 тыс. руб.

-стоимость приобретения и установка  одной камеры видеонаблюдения в 2025 году составляет 11,7 тыс. руб.

11,7 тыс. руб. х 14 шт. = 164 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств районного бюджета указано в таблице № 3.

Таблица № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств районного бюджета.

| Наименование муниципальной программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях Ольховского муниципального района на 2023-2025 годы" | 2023 2024 2025 | Отдел по образованию и молодежной политике Администрации Ольховского муниципального района, Отдел ГОЧС и МР Администрации Ольховского муниципального района | 1359,30 1046,80 701,10 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1359,30 1046,80 701,10 | 0,00 0,00 0,00 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  | 3107,20 | 0,00 | 0,00 | 3107,20 | 0,00 |

Раздел № 7

«Механизмы реализации муниципальной программы»

Заказчиком-координатором программы является Администрация Ольховского муниципального района, которая осуществляет управление и организует реализацию мероприятий программы по срокам и процедурам, согласованным с заказчиками – непосредственными исполнителями мероприятий программы.

Исполнителями программы являются:

- отдел ГОЧС и МР Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области;

- отдел по образованию и молодежной политике Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Раздел № 8

«Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы»

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются приобретение имущества для повышения эффективности  защиты объектов образования Ольховского  муниципального района в виде закупок:

- сертифицированных 16 противопожарных дверей;

230 датчиков ИП212-141 автоматической пожарной сигнализации;

- на установку 5 комплектов автоматической пожарной сигнализации в котельных помещениях;

-57 огнетушителей;

- на установку 6 систем голосового оповещения;

- на установку 30камер видеонаблюдения.

Приложение №1

к МП «Обеспечение в безопасности

образовательных учреждениях Ольховского

муниципального района на 2023-2024 годы»

Перечень учреждений образования где необходимо проведение работ по пропитке деревянных конструкций огнезащитным составом

| № п/п | Наименование организации | Площадь, м2 | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | МКОУ «Ягодновская СШ» | 303 | 10,0 |
| Всего: |  | 303 | 10,0 |
| 2024 год |  |  |  |
| 52. | МКОУ «Романовская СШ» | 580 | 17,5 |
| 63. | МКОУ « Киреевская СШ»спортзал(испытание) | 124 | 7,0 |
| 4. | МОУ ДО «Ольховская СДТЮ и Э» | 190 | 7,0 |
| 5. | МБОУ «Ольховская СШ» | 3500 | 120,0 |
| 6. | МКОУ «Октябрьская СШ» | 1130 | 34,0 |
| Всего |  | 5524 | 185,5 |
| 2025 год |  |  |  |
| 87. | МКОУ «Солодчинская СШ» | 1350 | 41,0 |
| 8. | МКОУ «Зензеватская СШ» | 676 | 20,5 |
| 9. | МКОУ «Гусевская СШ» | 1104 | 34,0 |
|  | Всего: | 3130 | 95,5 |

Приложение №2

к МП «Обеспечение в безопасности

образовательных учреждениях Ольховского

муниципального района на 2023-2024 годы»

Перечень учреждений образования где необходимо приобретение сертифицированных противопожарных дверей

| № п/п | Наименование организации | Количество, шт. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 21. | МДОУ «Солодчинский д/с» | 1 | 30,0 |
| Всего |  | 1 | 30,0 |
| 2024 год |  |  |  |
| 2. | МКОУ «Киреевская СШ» | 3 | 150,0 |
| 3. | МКОУ «Солодчинская СШ» | 4 | 200,0 |
| 4. | МБОУ «Ольховская прогимназия» | 2 | 100,0 |
| 5. | МБОУ «Ольховская СШ» | 1 | 50,0 |
| Всего |  | 10 | 500,0 |
| 2025 год |  |  |  |
| 6. | МКОУ « Романовская СШ» | 3 | 150,0 |
| 7. | МДОУ «Октябрьский д/с» | 2 | 100,0 |
|  | Итого: | 5 | 250,0 |

Приложение №3

к МП «Обеспечение  безопасности в

образовательных учреждениях Ольховского

муниципального района на 2023-2024 годы»

Перечень учреждений образования где необходимо приобретение датчиков ИП212-141 автоматической пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование организации | Количество, шт. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | МКОУ «Киреевская СШ» | 20 | 12,0 |
| 2. | МКОУ «Солодчинская СШ» | 20 | 12,0 |
| 3. | МБОУ «Ольховская прогимназия» | 10 | 6,0 |
| Всего |  | 50 | 30 |
| 2024 год |  |  |  |
| 4. | МБОУ «Ольховская СШ» | 25 | 15,0 |
| 5. | МКОУ «Каменнобродская СШ имени В.И.Салова» | 4 | 2,4 |
| 6. | МДОУ «Октябрьский д/с» | 15 | 9,0 |
| Всего |  | 44 | 26,4 |
| 2025 год |  |  |  |
| 7. | МКОУ « Рыбинская СШ» | 136 | 81,6 |
|  | Всего: | 136 | 81,6 |

Приложение №4

к МП «Обеспечение безопасности в

образовательных учреждениях Ольховского

муниципального района на 2023-2024 годы»

Перечень учреждений образования где необходимо установка автоматической пожарной сигнализации в котельных помещениях

| № п/п | Наименование организации | Количество, компл. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
|  | Всего: | 0 | 0,0 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | МКОУ «Киреевская СШ» | 1 | 50,0 |
| 2. | МДОУ « Ягодновская СШ» | 1 | 50,0 |
| 3. | МКОУ «Солодчинская СШ» | 1 | 50,0 |
|  | Всего: | 3 | 150,0 |
| 2025 год |  |  |  |
| 4. | МКОУ «Ольховская ДЮСШ» | 1 | 50,0 |
| 5. | МДОУ « Октябрьский д/с» | 1 | 50,0 |
|  | Всего: | 2 | 100,0 |

Приложение №5

к МП «Обеспечение  безопасности                               в образовательных    учреждениях    Ольховского

муниципального района на 2023-2024годы»

Перечень учреждений образования где необходимо перезарядка и приобретение огнетушителей.

| № п/п | Наименование организации | Количество, шт. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | МБОУ «Ольховская прогимназия» | 20 | 20,0 |
| 2. | МКОУ «Зензеватская СШ» | 10 | 10,0 |
| 3. | МКОУ «Липовская СШ» | 6 | 3,0 |
| 4. | МДОУ «Солодчинский д/с» | 7 | 7,0 |
| 5. | МДОУ « Ольховский д/с» | 35 | 31,5 |
| 6. | МДОУ «Октябрьский д/с» | 6 | 3,0 |
| 7. | МКОУ «Гуровская СШ» | 11 | 5,0 |
| 8. | МКОУ «Солодчинская СШ» | 10 | 4,5 |
| 9. | МКОУ «Гусевская СШ» | 34 | 15,3 |
| Всего |  | 139 | 99,3 |
| 2024 год |  |  |  |
| 10. | МБОУ «Ольховская СШ» | 10 | 10 |
| 11. | МКОУ «Каменнобродская СШ имени В.И.Салова» | 10 | 4,5 |
| 12. | МКОУ «Киреевская СШ» | 10 | 4,5 |
| 13. | МКОУ «Нежинская СШ» | 8 | 8,0 |
| 14. | МКОУ «Октябрьская СШ» | 10 | 4,5 |
| 15. | МКОУ «Рыбинская СШ» | 11 | 5,0 |
| 16. | МКОУ «Романовская СШ» | 12 | 5,4 |
| 17. | МКОУ «Ягодновская СШ» | 11 | 5,0 |
| Всего |  | 82 | 46,9 |
| 2025 год |  |  |  |
| 18. | МДОУ «Гусевский д/с» | 5 | 5,0 |
| 19. | МДОУ «Рыбинский д/с» | 5 | 5,0 |
|  | Всего: | 10 | 10,0 |

Приложение №6

к МП «Обеспечение безопасности в

образовательных учреждениях Ольховского

муниципального района на 2023-2024 годы»

Перечень учреждений образования где необходимо приобретение и установка системы голосового оповещения и управления людьми при чрезвычайных ситуациях.

| № п/п | Наименование организации | Количество, шт. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | МБОУ «Ольховская прогимназия» | 1 | 130 |
| 22. | МКОУ «Зензеватская СШ» | 1 | 145 |
| 33. | МБОУ «Ольховская СШ» | 1 | 280 |
| 44. | МКОУ «Солодчинская СШ» | 1 | 195 |
| 55. | МДОУ «Ольховский д/с» | 1 | 195 |
| 66. | МКОУ «Каменнобродская СШ имени В.И.Салова» | 1 | 195 |
| Всего |  | 6 | 1140 |

Приложение №7

к МП «Обеспечение безопасности в

образовательных учреждениях Ольховского

муниципального района на 2023-2025 годы»

Перечень учреждений образования где необходимо приобретение и установка камер видеонаблюдения.

| № п/п | Наименование организации | Количество, шт. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | МОУ ДО «Ольховская ДЮСШ» | 4 | 50,0 |
|  | Итого: | 4 | 50,0 |
| 2024 год |  |  |  |
| 2. | МКОУ «Гуровская СШ» | 4 | 46,0 |
| 3. | МКОУ « Каменнобродская СШ имени В.И.Салова» | 2 | 23,0 |
| 4. | МДОУ «Гусевский д/с» | 2 | 23,0 |
| 5. | МДОУ «Ольховский д/с» | 2 | 23,0 |
| 6. | МДОУ «Солодчинский д/с» | 2 | 23,0 |
|  | Всего: | 12 | 138,0 |
| 2025 год |  |  |  |
| 7. | МКОУ «Зензеватская СШ» | 4 | 46,0 |
| 8. | МКОУ « Киреевская СШ» | 2 | 23,0 |
| 9. | МКОУ « Липовская СШ» | 3 | 34,5 |
| 10. | МКОУ «Ягодновская СШ» | 1 | 11,5 |
| 11. | МКОУ «Ольховская прогимназия» | 2 | 23,0 |
| 12. | МКОУ «Рыбинская СШ» | 2 | 26,0 |
|  | Всего: | 14 | 164,0 |

Лист согласования

к Постановлению

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение в безопасности      образовательных учреждениях Ольховского  муниципального района

на 2023-2025 годы»

| Наименование отдела, Ф.И.О. руководителя | Какие пункты согласовываются, либо документ в целом | Дата согласования, подпись руководителя отдела |
| --- | --- | --- |
| Зам. Главы ОМР В.С. Никонов |  |  |
| Отдел экономики и управления имуществом |  |  |
| Отдел по образованию и молодежной политике |  |  |
| МУ «ЦБ О МОУ» |  |  |
| Отдел финансового обеспечения |  |  |
| Отдел правового и кадрового обеспечения |  |  |
| Зам. Главы ОМР Н.В. Бассанская |  |  |

Замечания по проекту постановления

Документ подготовил: начальник Отдела по образованию                     Н.В.Бессонова

тел.  2- 17-81.

Расчет рассылки:

| № п/п | Наименование организации | Фактический адрес | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одел ГОЧС и МР |  | 1 |
| 2 | Отдел фин. обеспечения |  | 1 |
| 3 | МУ «ЦБ О МОУ» |  | 1 |
| 4 | Отдел экономики и управлением имуществом |  | 1 |
| 5 | Отдел по образованию и молодежной политике |  | 1 |

Председателю комиссии по

проведению антикоррупционной

экспертизы НПА Администрации

Ольховского муниципального района

В.С. Никонов

Прошу произвести антикоррупционную экспертизу проекта муниципальной программы «Обеспечение безопасности    в  образовательных учреждениях Ольховского  муниципального района на 2023-2025 годы».

Начальник Отдела по образованию                                              Н.В.Бессонова